Сравнение ГОСТ 19.102-77 и ГОСТ 34.601-90

О чём эти ГОСТы

ГОСТ 19.102-77 входит в Единую систему программной документации (ЕСПД) и регламентирует стадии разработки программы — программного продукта для вычислительных машин. Работа здесь — это код, алгоритмы, структура данных, программная документация. Стандарт построен на том, что программу уже точно надо писать: есть задача, нужно её решить. Процесс короткий, линейный — пять стадий от технического задания до внедрения.

ГОСТ 34.601-90 описывает стадии создания автоматизированной системы (АС). АС — не просто программа, а комплекс, в который входят программное обеспечение, технические средства, персонал, организационные решения, помещения, кабели — всё вместе. Стандарт распространяется на системы, используемые в разных видах деятельности: исследование, проектирование, управление. Процесс создания АС — это совокупность упорядоченных во времени работ, объединённых в стадии и этапы. Стадий восемь, и процесс нелинейный: сначала выясняют, нужна ли система вообще, потом обосновывают, как она будет устроена, потом проектируют, строят, внедряют и сопровождают.

Разница между ГОСТами проистекает из разницы над чем работать. Программу может написать один человек. Автоматизированную систему создаёт целая команда: проектировщики, разработчики, поставщики оборудования, строительные и монтажные организации, плюс заказчик, который будет это эксплуатировать. Чем сложнее объект — тем больше подготовительных стадий до кода и тем больше стадий после.

Сравнение по стадиям

### Стадия 1

ГОСТ 19.102 — «Техническое задание». Сразу начинают с ТЗ: собирают исходные данные, ставят задачу, выбирают критерии качества и эффективности, разрабатывают и утверждают техническое задание. Предполагается, что решение писать программу уже принято.

ГОСТ 34.601 — «Формирование требований к АС». Сначала идут на объект и проводят обследование: собирают данные об объекте автоматизации, оценивают качество его функционирования, выявляют проблемы, которые можно решить средствами автоматизации, оценивают целесообразность создания АС — технико-экономическую, социальную и т.п. Затем формируют требования пользователя и оформляют отчёт с заявкой на разработку.

Разница в том, что 19-й ГОСТ стартует с готовностью писать программу. 34-й начинается с вопроса, надо ли вообще автоматизировать. Создание системы — дорогое и долгое дело, поэтому сначала проводится обследование и оценка целесообразности, и только потом принимается решение.

### Стадия 2

ГОСТ 19.102 — «Эскизный проект». Разрабатывают предварительные решения: структуру входных и выходных данных, методы решения задачи, описание алгоритма. Готовят пояснительную записку.

ГОСТ 34.601 — «Разработка концепции АС». Изучают объект детальнее, проводят научно-исследовательские работы, разрабатывают альтернативные варианты концепции системы, оценивают ресурсы на реализацию каждого, сопоставляют с требованиями пользователя и выбирают оптимальный вариант.

Программу можно набросать в общих чертах и двигаться дальше. Систему так проектировать нельзя — слишком много составляющих и слишком высока цена ошибки. Поэтому разрабатывают несколько вариантов концепции, сравнивают их и выбирают лучший.

### Стадия 3

ГОСТ 19.102 — «Технический проект». Уточняют структуру данных и форму их представления, определяют семантику и синтаксис языка, прорабатывают структуру программы, окончательно фиксируют конфигурацию технических средств. Готовят и согласовывают документацию.

ГОСТ 34.601 — «Техническое задание». Только на третьей стадии разрабатывают и утверждают ТЗ на создание АС. До этого момента было неясно, что именно создавать — концепцию только что выбрали.

В 19-м ГОСТе ТЗ открывает процесс. В 34-м оно появляется в середине, потому что до этого нужно было провести обследование и выбрать концепцию. Нельзя писать ТЗ на систему, пока не определено, какую систему строить.

### Стадия 4

ГОСТ 19.102 — «Рабочий проект». Пишут код, отлаживают, разрабатывают программную документацию, проводят испытания. Программа готова.

ГОСТ 34.601 — «Эскизный проект». Определяют функции АС и подсистем, состав комплексов задач, концепцию информационной базы, состав вычислительной системы, функции программных средств. Разрабатывают предварительные проектные решения и документацию. Кода ещё нет.

К четвёртой стадии в 19-м ГОСТе уже пишется код. В 34-м — только набрасываются предварительные проектные решения. Система сложнее программы, поэтому проектирование занимает больше стадий, и до кода дело доходит позже.

### Стадия 5

ГОСТ 19.102 — «Внедрение». Передают программу пользователю, оформляют акт. Процесс создания завершён.

ГОСТ 34.601 — «Технический проект». Разрабатывают детальные проектные решения: функционально-алгоритмическую структуру системы, функции персонала и организационную структуру, структуру технических средств, алгоритмы решения задач, организацию информационной базы, программное обеспечение. Также разрабатывают документацию на поставку изделий и задания на проектирование в смежных частях объекта автоматизации — строительных, электротехнических, санитарно-технических.

В 19-м ГОСТе программа уже готова и её просто передают. В 34-м систему только детально проектируют, потому что в ней много частей помимо кода: технические средства, организационная структура, смежные работы.

### Стадия 6 — только в ГОСТ 34.601

«Рабочая документация». Разрабатывают рабочую документацию на систему и её части, пишут или адаптируют программы. Только здесь доходит до кода.

В 19-м ГОСТе код пишется на четвёртой стадии. В 34-м — на шестой, потому что до этого нужно было пройти обследование, концепцию, ТЗ, эскизный и технический проекты.

### Стадия 7 — только в ГОСТ 34.601

«Ввод в действие». Готовят объект к запуску, обучают персонал, комплектуют систему поставляемыми изделиями, проводят строительно-монтажные и пусконаладочные работы, предварительные испытания, опытную эксплуатацию, приёмочные испытания.

Программу можно просто запустить. Систему надо физически внедрить: построить помещения, проложить кабели, смонтировать оборудование, обучить людей, проверить в реальных условиях.

### Стадия 8 — только в ГОСТ 34.601

«Сопровождение АС». Выполняют гарантийные обязательства, проводят послегарантийное обслуживание: анализируют функционирование системы, выявляют отклонения фактических характеристик от проектных, устраняют недостатки, вносят изменения в документацию.

Программа либо работает, либо нет. Система эксплуатируется годами, и за ней нужно следить — исправлять ошибки, дорабатывать под меняющиеся условия.

## Вывод

Различия между ГОСТами объясняются объектом стандартизации. ГОСТ 19.102-77 описывает создание программного продукта: пять стадий от ТЗ до внедрения, код пишется на четвёртой стадии, ТЗ открывает процесс. ГОСТ 34.601-90 описывает создание автоматизированной системы: восемь стадий, процесс начинается с обследования объекта и оценки целесообразности, ТЗ появляется только на третьей стадии, код — на шестой, а после внедрения идёт ещё сопровождение. Чем сложнее объект, тем больше подготовительных стадий до написания кода и тем больше стадий после него.