УТВЕРЖДАЮ

Руководитель практики от базы,

Генеральный директор АНО "АРХИТЕКТОРЫ СМЫСЛОВ"

____________________ /Н.О. Дмитриев/

"___" ___________ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель практики от образовательной организации

____________________ /М.Н. Макаров/

"___" ___________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программы "Telegram Web Parser"

Студент-разработчик

____________________ /Я.Г. Вакула/

"___" ___________ 2026 г.

2026 г.
г. Санкт-Петербург

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ	3

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	3

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	4

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ИЛИ ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ	4

4.1. Требования к функциональным характеристикам	4

4.2. Требования к надежности	5

4.3. Условия эксплуатации	6

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	7

4.5. Требования к информационной и программной совместимости	7

4.6. Требования к маркировке и упаковке	8

4.7. Требования к транспортированию и хранению	8

4.8. Специальные требования	9

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	9

5.1. Предварительный состав программной документации:	9

5.2. Специальные требования к документации:	9

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	10

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	10

7.1. Стадия 1. Анализ и проектирование.	11

7.2. Стадия 2. Базовая реализация ядра.	11

7.3. Стадия 3. Реализация бизнес-логики поиска.	11

7.4. Стадия 4. Реализация интеграции с Telegram.	11

7.5. Стадия 5. Реализация браузерного сканера.	12

7.6. Стадия 6. Тестирование и финализация.	12

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	13

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы: «Telegram Web Parser для поиска лидов». Краткое наименование: «Telegram Web Parser». Условное обозначение: web_parser.

1.2. Программа предназначена для автоматизированного мониторинга открытых Telegram-чатов (групп и каналов) с целью выявления потенциальных клиентов (лидов) для специалистов, фрилансеров и компаний, оказывающих услуги.

1.3. Объектом автоматизации является процесс ручного просмотра и фильтрации сообщений в Telegram-чатах. Программа выполняет функции сбора, фильтрации и уведомления о релевантных сообщениях.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Разработка ведется на основании следующих документов:

- индивидуальное задание на производственную практику (по профилю специальности) от 04.05.2026 г., утвержденное руководителем практики от образовательной организации АНО ПОО «Московский международный колледж цифровых технологий «Академия ТОП»;

- программа производственной практики (ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей») для специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», утвержденная директором АНО ПОО «Московский международный колледж цифровых технологий «Академия ТОП».

2.2. Организация, утвердившая документ: АНО ПОО «Московский международный колледж цифровых технологий «Академия ТОП». Дата утверждения индивидуального задания: 04.05.2026 г.

2.3. Наименование темы разработки: «Разработка системы мониторинга Telegram-чатов для автоматического поиска лидов, по ключевым словам, с управлением через Telegram-бота». Условное обозначение темы: web_parser.

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение программы — автоматический сбор и фильтрация сообщений из Telegram-чатов. Основная функция — поиск сообщений, содержащих заданные ключевые слова (с учётом морфологии русского языка), и отправка найденных результатов в Telegram-бота администратору.

3.2. Эксплуатационное назначение — программа предназначена для круглосуточной фоновой работы на компьютере или сервере пользователя. Программа позволяет специалистам автоматизировать процесс поиска клиентов, снижая временные затраты и исключая риск пропуска важных заявок.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ИЛИ ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

Программа должна выполнять следующие функции:

- авторизация в веб-версии Telegram по QR-коду;

- сохранение сессии браузера для автоматического входа при последующих запусках;

- фоновый обход списка заданных Telegram-чатов;

- чтение новых сообщений из DOM-структуры веб-страницы (извлечение текста, идентификатора сообщения, имени отправителя);

- фильтрация сообщений, по ключевым словам, с использованием алгоритма стемминга для учёта падежей и склонений;

- фильтрация сообщений по минус-словам для исключения нерелевантных сообщений с приоритетной проверкой минус-слов перед ключевыми;

- поддержка многословных ключевых фраз (AND-логика);

- контроль границ слов для исключения ложных срабатываний на части слов;

- сохранение найденных сообщений (лидов) в локальное хранилище;

- отправка уведомлений администратору через Telegram-бота с указанием текста, автора и ссылки на сообщение;

- управление списками чатов, ключевых слов и минус-слов через Telegram-бота (добавление, удаление) без перезапуска программы;

- ведение прогресса сканирования (сохранение идентификатора последнего обработанного сообщения) для предотвращения повторной обработки одних и тех же данных;

- просмотр статистики работы (время работы, количество проверенных сообщений, количество найденных лидов);

- просмотр базы найденных лидов с пагинацией;

- создание диагностических скриншотов при ошибках загрузки чатов.

4.2. Требования к надежности

4.2.1. Программа должна обеспечивать устойчивое функционирование при длительной работе (не менее 7 суток непрерывной работы).

4.2.2. Предусмотрены следующие механизмы для обеспечения надежного функционирования:

- обработка исключительных ситуаций (сбой загрузки чата, потеря соединения с браузером) с автоматической записью диагностических скриншотов и продолжением работы;

- сохранение состояния сессии браузера для восстановления доступа без повторной авторизации;

- сохранение прогресса сканирования после каждого чата для восстановления после перезапуска;

- использование асинхронной блокировки для предотвращения конфликтов при одновременном доступе к файлам конфигурации из разных задач;

- дедупликация элементов при чтении списков;

- пауза 5 секунд между чатами и 2 минуты между кругами сканирования для предотвращения блокировок со стороны Telegram;

- случайная вариация задержек для имитации реального пользователя.

4.2.3. Время восстановления после отказа не должно превышать 60 секунд (автоматический перезапуск браузерного движка при потере соединения).

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Программа функционирует под управлением операционной системы Windows 10/11.

4.3.2. Для работы программы требуется установленная среда выполнения Python версии 3.12 и доступ в сеть Интернет для взаимодействия с серверами Telegram (протокол HTTPS).

4.3.3. Вид обслуживания — удалённое администрирование через Telegram-бота, обновление конфигурации без остановки программы.

4.3.4. Необходимое количество персонала — один администратор. Квалификация персонала — базовые навыки работы с командной строкой и чтения документации.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Для работы программы требуется компьютер или сервер со следующими минимальными техническими характеристиками:

- процессор: x86-64 совместимый, 2 и более ядер;

- оперативная память: не менее 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ);

- свободное место на жёстком диске: не менее 1 ГБ;

- сетевое подключение: стабильный доступ в Интернет со скоростью не менее 1 Мбит/с;

- дополнительно: установленный браузер Chromium (автоматически устанавливается через Playwright).

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Программа должна быть разработана на языке Python версии 3.12.

4.5.2. Используемые программные средства:

- Playwright (версия 1.40 и выше) — для браузерной автоматизации и парсинга Telegram Web;

- Telegram Bot API (протокол HTTPS) — для отправки уведомлений и приёма команд;

- pymorphy3 — для стемминга русских слов;

- asyncio (встроенная библиотека Python) — для параллельного выполнения задач;

- python-dotenv (версия 1.0 и выше) — для загрузки конфигурации из файла .env.

4.5.3. Информационные структуры на входе:

- списки чатов, ключевых слов и минус-слов в формате TXT (по одному элементу на строку);

- конфигурационные параметры (токен бота, идентификаторы администратора и целевого чата) в формате .env.

4.5.4. Информационные структуры на выходе:

- прогресс сканирования в формате JSON (последние обработанные идентификаторы сообщений по каждому чату);

- база найденных лидов в формате JSON (текст сообщения, отправитель, чат, ключевое слово-триггер, ссылка);

- уведомления в формате текстовых сообщений через Telegram Bot API.

4.5.5. Защита информации обеспечивается следующими мерами:

- программа обрабатывает только открытые чаты и не требует прав на чтение закрытых групп;

- сессионные данные браузера хранятся локально и не передаются третьим лицам;

- административный бот принимает команды только от доверенного идентификатора, указанного в конфигурации;

- конфиденциальные данные (токен бота) хранятся в файле .env, исключённом из системы контроля версий.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программное изделие распространяется в виде исходного кода через систему контроля версий Git. Маркировка и упаковка не предусмотрены.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Программное изделие хранится в виде исходного кода в репозитории GitHub. Условия транспортирования и хранения не регламентируются.

4.8. Специальные требования

Специальные требования не предъявляются.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Предварительный состав программной документации:

- техническое задание (ГОСТ 19.201-78);

- пояснительная записка (отчёт по производственной практике);

- исходный код программы;

- инструкция по запуску и настройке (файл README.md);

- архитектурная документация (файлы architecture.md, code_reference.md);

- документация по компонентам (файлы admin_bot.md, browser_automation.md, keyword_search.md, filtering.md);

- презентационные материалы (презентация к защите).

5.2. Специальные требования к документации:

- документация должна быть представлена в электронном виде в репозитории GitHub;

- документация должна быть выполнена на русском языке (техническая документация);

- инструкция по запуску должна содержать перечень необходимого программного обеспечения, команды для установки зависимостей, инструкцию по настройке файла .env, инструкцию по первому запуску (QR-вход) и описание команд Telegram-бота;

- техническая документация должна содержать описание архитектуры системы, описание алгоритмов (стемминг, фильтрация) и построчную карту кода.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность — разработка позволяет сократить временные затраты на поиск клиентов на 70–90% по сравнению с ручным просмотром чатов.

6.2. Предполагаемая годовая потребность — программа может быть использована индивидуальными специалистами (более 10 тысяч потенциальных пользователей в Российской Федерации), малыми и средними предприятиями (более 1 тысячи организаций) и кадровыми агентствами (более 500 организаций).

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с существующими аналогами:

- бесплатное использование (open source) в отличие от платных аналогов стоимостью от 500 до 5000 рублей в месяц;

- отсутствие зависимости от MTProto API, подверженного блокировкам;

- низкая сложность настройки (вход по QR-коду) по сравнению с аналогами, требующими получения API-ключей;

- наличие морфологического поиска (стемминг);

- управление через Telegram-бота без необходимости доступа к серверу.

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадия 1. Анализ и проектирование.

Этап 1.1. Техническое задание. Содержание работ: формализация задачи, описание сценариев, проектирование архитектуры, подготовка базового плана реализации. Срок: 04.05–07.05.2026. Исполнитель: Вакула Я.Г.

7.2. Стадия 2. Базовая реализация ядра.

Этап 2.1. Создание конфигурационного слоя. Содержание работ: разработка модуля config.py для загрузки .env и работы со списками. Срок: 08.05–13.05.2026. Исполнитель: Вакула Я.Г.

Этап 2.2. Создание слоя состояния. Содержание работ: разработка модуля state.py для in-memory хранения списков и статистики. Срок: 08.05–13.05.2026. Исполнитель: Вакула Я.Г.

Этап 2.3. Создание слоя хранения. Содержание работ: разработка модуля storage.py для работы с JSON-хранилищами. Срок: 08.05–13.05.2026. Исполнитель: Вакула Я.Г.

7.3. Стадия 3. Реализация бизнес-логики поиска.

Этап 3.1. Разработка поискового движка. Содержание работ: реализация модуля search_engine.py с алгоритмами стемминга и фильтрации. Срок: 14.05–19.05.2026. Исполнитель: Вакула Я.Г.

Этап 3.2. Реализация нормализации чатов. Содержание работ: разработка функции parse_chat_identifier(). Срок: 14.05–19.05.2026. Исполнитель: Вакула Я.Г.

Этап 3.3. Реализация проверки ключевых фраз. Содержание работ: реализация AND-логики и контроля границ слов. Срок: 14.05–19.05.2026. Исполнитель: Вакула Я.Г.

7.4. Стадия 4. Реализация интеграции с Telegram.

Этап 4.1. Реализация HTTP-клиента. Содержание работ: разработка модуля bot_client.py для взаимодействия с Telegram Bot API. Срок: 20.05–23.05.2026. Исполнитель: Вакула Я.Г.

Этап 4.2. Реализация обработчиков бота. Содержание работ: разработка модуля bot_handlers.py с FSM-диалогами и инлайн-кнопками. Срок: 20.05–23.05.2026. Исполнитель: Вакула Я.Г.

Этап 4.3. Реализация управления настройками. Содержание работ: добавление и удаление чатов, ключевых и минус-слов через бота. Срок: 20.05–23.05.2026. Исполнитель: Вакула Я.Г.

7.5. Стадия 5. Реализация браузерного сканера.

Этап 5.1. Реализация авторизации по QR. Содержание работ: разработка функции run_browser_login() для входа в Telegram Web. Срок: 24.05–26.05.2026. Исполнитель: Вакула Я.Г.

Этап 5.2. Реализация цикла обхода чатов. Содержание работ: разработка функции monitor_chats_via_browser() с tab-based архитектурой. Срок: 24.05–26.05.2026. Исполнитель: Вакула Я.Г.

Этап 5.3. Интеграция с фильтрацией. Содержание работ: передача сообщений в модуль фильтрации и отправка уведомлений. Срок: 24.05–26.05.2026. Исполнитель: Вакула Я.Г.

7.6. Стадия 6. Тестирование и финализация.

Этап 6.1. Проверка корректности. Содержание работ: тестирование обработки новых сообщений, устранение проблем пропуска. Срок: 27.05–29.05.2026. Исполнитель: Вакула Я.Г.

Этап 6.2. Проверка стабильности. Содержание работ: проверка работы после перезапуска, тестирование отказоустойчивости. Срок: 27.05–29.05.2026. Исполнитель: Вакула Я.Г.

Этап 6.3. Подготовка документации. Содержание работ: оформление технической документации, отчёта по практике, презентации. Срок: 27.05–29.05.2026. Исполнитель: Вакула Я.Г.

7.7. Перечень программных документов, которые должны быть разработаны, согласованы и утверждены: техническое задание, пояснительная записка, исходный код программы, инструкция по запуску и настройке, архитектурная документация, документация по компонентам, презентационные материалы.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1. Виды испытаний: приёмка работы осуществляется на основе демонстрации работоспособности программы в среде разработчика и проверки соответствия функций программы требованиям настоящего технического задания.

8.2. Общие требования к приёмке работы. Работа считается принятой при условии выполнения следующих требований:

- программа успешно запускается из командной строки;

- при первом запуске открывается окно браузера для авторизации по QR-коду, после авторизации сессия сохраняется и при последующих запусках вход выполняется автоматически;

- программа корректно завершается при нажатии Ctrl+C;

- программа обходит все чаты из списка, из DOM извлекаются текст сообщения, идентификатор сообщения и имя отправителя;

- программа корректно обрабатывает чаты, которые не удаётся загрузить (скриншот, пропуск, продолжение);

- прогресс сканирования сохраняется в файле last_scanned.json;

- фильтрация, по ключевым словам, работает с учётом падежей и склонений;

- минус-слова корректно исключают сообщения (проверка выполняется до ключевых слов);

- поддержка многословных фраз (AND-логика) работает корректно;

- ложные срабатывания на части слов исключены (контроль границ);

- бот принимает команды только от доверенного администратора;

- главное меню отображается корректно с инлайн-кнопками;

- добавление и удаление чатов и слов работает без перезапуска программы;

- статистика работы отображает корректные данные;

- база лидов отображается с пагинацией;

- сброс истории сканирования и очистка базы лидов работают корректно;

- найденные лиды отправляются в целевой чат с карточкой, содержащей текст сообщения, имя отправителя, название чата, ключевое слово-триггер и ссылку на сообщение;

- уведомления не дублируются при повторных запусках;

- подготовлен полный комплект технической документации, отчёт о производственной практике и презентация к защите.